## Slide 1
BRIEF DE PROJET
eBusiness
Construire, lancer et évaluer un module basé sur l’IA afin de resoudre des problèmes pertinents et locaux.
14 SEMAINES · ÉQUIPES DE 3–5 · RAPPORT + PRÉSENTATION DE 10 MINUTES
Projet Guidelines
eBusiness

## Slide 2
IA + E-BUSINESS · APPRENTISSAGE PAR PROJET · Made for Tunisia
CivicPulse AI
Défi de groupe sur 12 semaines — Brief du projet :
Votre équipe peut-elle transformer une grande idée civique en un vrai e-Business ? Utilisez l’IA, la recherche et le travail d'équipe pour construire une solution civique tunisienne ciblée et viable
12
SEMAINES
3–5
ÉTUDIANTS / ÉQUIPE
2
LIVRABLES
10
PRÉSENTATION MIN.
2

## Slide 3
2

## Slide 4
01 · LA MISSION
Mission et périmètre
Civic PulseAI est une plateforme tunisienne proposée pour l'intelligence civique. Les citoyens contribuent ; l’IA aide à classer, regrouper, traduire, résumer et prioriser ; les organisations utilisent l'intelligence résultante pour répondre et mesurer l'impact.
LA CONTRAINTE D'OR — Votre projet doit être fortement ciblé. Ne construisez pas une plateforme massive et généralisée.
01
Un module
02
Un problème
03
Un lieu
04
Une solution
05
Un utilisateur
MODULES DISPONIBLES
Environnement
Électricité
Approvisionnement en eau
Infrastructure
Transport
Éducation
Emplois
Agriculture
2
Santé
Logistique
Services publics
Autre
4

## Slide 5
01 · LA MISSION
6 questions auxquelles votre projet doit répondre
01
Quel est le problème et qui en est affecté ?
02
Pourquoi est-ce important, avec des preuves concrètes ?
03
Quelle tâche IA spécifique crée de la valeur ?
04
Comment fonctionne le modèle e-business — utilisateurs, sources de revenus, opérations ?
05
Qu'est-ce que les tests du prototype vous ont appris ?
06
Quelles devraient être les prochaines étapes pour un déploiement pilote réel ? Pour mobiliser les utilisateurs ?
3
5

## Slide 6
02 · AI + APPRENTISSAGE PAR PROJET
La boucle IA + PBL
L’IA doit être utilisé comme un outil de travail actif pour la recherche, la critique, l'analyse, la modélisation commerciale, le prototypage, la simulation et l'analyse des risques — jamais comme un substitut à la pensée humaine.
1
Étudier
Étudiez un problème réel en utilisant des preuves primaires et secondaires, pas des suppositions.
→
2
Collaborer
Collaborez en équipe intégrée et pluridisciplinaire avec des responsabilités claires.
→
3
Construire et tester
Créez un prototype fonctionnel, simulez les opérations et recueillez des retours d'utilisateurs réels.
→
4
Améliorer
Révisez la solution de manière itérative et décidez des prochaines étapes stratégiques pour le déploiement pilote.
4
6

## Slide 7
02 · AI + APPRENTISSAGE PAR PROJET
Flux de travail IA
N'écrivez jamais des affirmations vagues comme « IA gérera la plateforme. » Décrivez toujours un flux de travail concret :
Input
Données entrantes
→
Tâche IA
Classer / Regrouper / Résumer
→
Résultat
Intelligence structurée
→
Contrôle humain
Vérification
→
Bénéfice
Valeur livrée
Chaque sortie générée par l’IA dans votre flux de travail doit avoir un point de contrôle humain nommé avant d'atteindre un citoyen, un intervenant ou un partenaire.
5
7

## Slide 8
03 · MODÈLE E-BUSINESS
Piliers E-Business & architecture d'engagement
Client
Qui l'utilise ? Pour quoi ? Qui paie ?
Valeur
Quel temps, coût ou risque est réduit ?
Canal
Application, site web, chatbot, SMS ou tableau de bord.
Revenus
Abonnements, contrats, subventions ou frais d'API.
Opérations
Vérification, maintenance et support.
ENGAGEMENT CITOYEN & RÉCOMPENSES
Si la participation dépend des citoyens, les équipes doivent répondre :
•
Quel est le bénéfice immédiat et pratique pour l'utilisateur ?
•
Comment assurez-vous la rétention et prévenez-vous les entrées fausses / abusives ?
•
Qui finance les mécanismes de récompense, et quels comportements incitent-ils ?
6
8

## Slide 9
04 · FEUILLE DE ROUTE
La feuille de route sur 12 semaines et étapes-clés
1
SEMAINES 1–3
Étape 1
Brief du problème
Choisissez le module, le lieu, l'utilisateur et le problème civique. Cartographiez les canaux actuels et définissez le problème avec précision.
2
SEMAINES 4–6
Étape 2
Validation
Collectez des preuves auprès des parties prenantes. Testez l'urgence, la fréquence et la pertinence institutionnelle. Utilisez AI pour analyser les retours.
3
SEMAINES 7–9
Étape 3
Prototype
Concevez le flux de travail IA, le modèle e-business, la boucle d'engagement et le plan de déploiement. Construisez un prototype fonctionnel.
4
SEMAINES 10–12
Étape 4
Validation finale
Testez le prototype avec de vrais utilisateurs et partenaires. Mesurez l'utilité, la confiance, la qualité IA et la préparation au déploiement.
7
9

## Slide 10
05 · SOUMISSION FINALE
Soumission finale — 2 livrables
01
Le rapport complet
Un dossier écrit détaillé comprenant :
•
Contexte & module choisi
•
Définition du problème & preuves
•
Journal d'utilisation de l’IA
•
Modèle e-business
•
Maquettes visuelles
•
Résultats de simulation & données de test
•
Plan d'engagement / de récompenses
•
Stratégie finale de déploiement
02
La présentation finale
Un pitch exécutif de 10 minutes couvrant :
•
Problème central & preuves
•
Démonstration du prototype — parcours utilisateur
•
Tâche IA & contrôle humain
•
Boucle de récompense
•
Cas d'affaires
•
Résultats de validation
•
Recommandation finale de déploiement
8
10

## Slide 11
06 · RÈGLES & JOURNAL IA
Journal d'utilisation IA & règles non négociables
JOURNAL D'UTILISATION AI OBLIGATOIRE
Pour chaque contribution IA significative, les équipes doivent enregistrer :
Prompt
→
Résultat IA
→
Décision
→
Vérification
Décision = Accepter / Modifier / Rejeter
RÈGLES NON NÉGOCIABLES
✕
N'inventez pas de preuves ou d'entretiens.
✕
Ne laissez pas l’IA vous remplacer !
✕
Ne vous contentez pas d'un niveau d'idées vagues et abstraites.
✕
Protégez l’integrite de votre travailpar des étapes claires de vérification humaine.
9
✕
Ne vous fiez pas à une soumission de groupe, soumettez votre travail individuellement
✕
Ne dépassez pas les échéances.
✕
Respectez les consignes de formatage
✕
Ne soumettez pas par e-mail, seules les soumissions via Blackboard seront prises en compte
11

## Slide 12
AI + JUGEMENT HUMAIN
L’IA ne doit pas vous remplacer !
01
IA GÉNÉRATIVE
Idéation, prompts de recherche, personas, textes, concepts et prototypes.
02
IA AGENTIQUE
Surveillance des tendances, simulation de scénarios, optimisation et alertes KPI.
03
RÔLE HUMAIN
Vérifier les faits, contester les biais, prendre des décisions et assumer la responsabilité éthique.
Utilisez l’IA pour étendre la réflexion — pas pour la remplacer.
eBusiness

## Slide 13
TRACE DE PREUVES
Démontrez votre raisonnement et votre interaction avec l’IA
Un projet solide bien documenté non seulement la réponse finale, mais comment la réponse s'est améliorée.
JOURNAL DE PROCESSUS
Tâches hebdomadaires, outils, prompts, résultats, critiques et décisions.
BIBLIOTHÈQUE DE PROMPTS
Prompts efficaces, raffinements et schémas réutilisables.
CARTOGRAPHIE DU FLUX DE TRAVAIL
Agents, outils, données, points de contrôle humains et dépendances.
MÉMO DE VALIDATION
Erreurs, biais, lacunes, corrections et décisions éthiques.
APPORT HUMAIN
Où le jugement a amélioré, rejeté ou remplacé la sortie AI.
eBusiness

## Slide 14
06 · RÈGLES & NOTATION
Critères de notation — 100 points
Problème & preuves
Clarté, urgence, données primaires
15 pts
Jugement AI, utilisation et documentation
Analyse critique, rigueur du flux de travail, journal AI
25 pts
Modèle E-Business
Durabilité, opérations, métriques
20 pts
Prototype & validation
Résultats de test, retours utilisateurs
20 pts
Faisabilité & pitch final
Clarté, professionnalisme, préparation au déploiement
20 pts
TOTAL
100 pts
10
14

## Slide 15
CE QUE VOUS SOUMETTEZ
Le flux de travail, le processus de raisonnement deviennent la preuve du succès
01
RAPPORT DE PROJET
Recherche, stratégie, mise en œuvre, analyses, enseignements, références.
PORTFOLIO DU PROCESSUS IA
Prompts, résultats, critiques, flux de travail, transparence et éthique.
02
PITCH FINAL
Environ 10 diapositives concises en 10 minutes, avec une démo ou simulation et leçons apprises.
Chaque étudiant soumet les deux fichiers: Un Rapport en format PDF et une presentation en format PPT
+y compris
eBusiness

## Slide 16
RÈGLES DE TRAVAIL
3—5
ÉTUDIANTS
PAR ÉQUIPE
01
COORDONNER
Nommez un représentant de l'équipe.
02
S'ENGAGER
Finalisez les groupes avant la semaine 3. Aucun changement autorisé ensuite
03
CONTRIBUER
Enregistrez les tâches et la présence de chaque membre.
04
PRÉSENTER
Limitez le pitch final à 10 minutes.
05
SOUMETTRE
Chaque étudiant télécharge le rapport final et la présentation.
03
RESPECT
Respectez les règles de soumission, le format, les échéances, etc.
eBusiness

## Slide 17
07 · RÈGLES DE TRAVAIL & FORMAT
Règles de travail, format & référencement
Veuillez respecter les règles suivantes de travail en équipe et de formatage durant toutes les phases du projet
RÈGLES DE TRAVAIL
Les points de contrôle ne sont pas annoncés
La vérification de l'avancement de votre projet peut avoir lieu à tout moment pendant les cours.
Rapports hebdomadaires sur l'avancement des travaux
Chaque groupe doit être prêt à chaque cours à rendre compte et nous informer de ses progrès
Responsabilités éthiques lors de l'utilisation d'outils IA
Enregistrez et documentez vos entrées IA, résultats, valeur ajoutée et interactions dès le départ
Appliquer
Appliquez ce que vous avez appris pendant le cours à votre projet
Dynamique de groupe
Gérez la dynamique de groupe de manière responsable
FORMAT & RÉFÉRENCEMENT
•
Rapport : Arial Narrow, taille 12 pour le corps du texte, 16–18 pour les titres.
•
Présentation : Arial Narrow, taille 20–22 pour le corps, 32+ pour les titres.
•
Les pages de garde du rapport et de la présentation sont standardisées.
•
Style de référencement : APA (American Psychological Association).
•
Aucune limite de pages pour le rapport — la profondeur et les preuves comptent plus que la longueur.
11
17

## Slide 18
Pour le rapport, utilisez Arial Narrow taille 12 pour le texte et taille 16 à 18 pour les titres
Pour la présentation, utilisez Arial Narrow 20-22 pour le texte et 32 et plus pour les titres)
Marketing numérique
Le format
eBusiness
Projet eBusiness…
eBusiness

## Slide 19
Le format
eBusiness
Projet eBusiness…

## Slide 20: Projet eBusiness :

## Slide 21
Les FAQ
Q. Pouvons-nous faire le projet individuellement ?
A. NON
Q. Pouvons-nous soumettre un rapport déjà réalisé dans un autre module ?
A. NON
Q. Combien de pages fera le rapport ?
A. Aucune limite
Q. Puis-je faire le rapport avec mon ami qui se trouve dans l'autre section ?
A. NON
Q. Pouvons-nous obtenir vos retours par e-mail ?
A. NON
Q. Pouvez-vous préciser l'industrie sur laquelle nous devons nous concentrer?
A. NON
Q. Pouvons-nous utiliser Chat GPT, Claude ou d'autres LLM pour rédiger le rapport ?
A. Oui…mais
eBusiness

## Slide 22
Les FAQ
Q. Les pages de garde du rapport et des présentations sont-elles standardisées ?
A. oui
Q. Tous les membres du groupe doivent-ils présenter ?
A. Pas nécessairement, mais ils doivent être présents pendant la présentation
Q. Combien de temps est alloué à la présentation ?
A. 10 minutes (environ 10 diapositives)
Q. Y a-t-il un style de référencement particulier à utiliser ?
A. Oui, APA (American Psychology Association) https://cdn.scribbr.com/wp-content/uploads/2020/09/Manuel-APA-de-Scribbr-7eme-edition.pdf
Q. Puis-je quitter la salle après avoir fini ma présentation ?
A. NON
Q. Pouvons-nous vous rencontrer pour un retour sur l'avancement de notre travail ?
Oui, en cours sans rendez-vous préalable, en dehors des cours sur rendez-vous uniquement @ Marouane.trimeche@esprit.tn
Q. Aurons-nous tous la même note ?
A. Pas systématiquement
eBusiness

## Slide 23
Les FAQ
Q. Pouvons-nous avoir la grille de notation ?
A. Oui, elle vous aidera à guider votre travail
Q. Doit-on présenter les briefs en classe ?
A. Oui, c'est juste une intro de 2 min (un elevator pitch)
Q. Miselech je fais le projet sur l'entreprise de Papati ?
A. NON
Q. Doit-on soumettre un rapport ou une présentation ?
A. LES DEUX
Q. Nous avons beaucoup d'autres projets pour d'autres cours, pouvez-vous prolonger la date limite ?
A. NON
Q. Mais Monsieur, d'autres professeurs font ceci ou cela…
A. Mieux vaut ne pas formuler ce type de remarque
Q. Mais Monsieur je n'ai pas accès à Blackboard !
A. Contactez le service IT.
eBusiness

## Slide 24
QUESTIONS DIRECTRICES
Votre projet, est il…
Pertinent ?
Éthique ?
Viable ?
Vérifiez les informations. Protégez les personnes, la vie privée et l'équité. Construisez quelque chose que le marché peut soutenir.
SUCCÈS
=
VITESSE AI
+
JUGEMENT HUMAIN
CONSTRUISEZ QUELQUE CHOSE QUI COMPTE.
eBusiness
Impactant?